BE-1 项目初始化与数据库建模

内容

FastAPI 项目骨架、配置文件、环境变量管理。

集成 PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic 迁移。

统一响应模型（success/data/error/requestId/timestamp）。

建立核心表：users、conversations、transcripts、recordings (可选)。

BE-2 用户登录认证 (JWT)

接口范围

POST /auth/login

内容

密码哈希校验（bcrypt/argon2）。

生成 JWT 访问令牌；同时 Set-Cookie: HttpOnly; Secure; SameSite=Lax。

登录失败返回 401 带错误信息。

交付标准

登录成功 → 返回 token 与 user 信息；错误 → 结构化 error；

后续接口可使用 JWT 鉴权。

BE-3 口音列表 + 会话创建

接口范围

GET /accents、POST /session

内容

返回固定口音 [{ code:"us", label:"American English (US)" }]。

创建会话：生成 sessionId，写入 conversations （含 userId、accent、startedAt）。

交付标准

前端点击“开始”能获得 sessionId；

会话记录写入数据库。

BE-4 WebSocket 实时流控制层（保留，但后端调用用“批处理 API”伪流式）

接口范围

wss /rt

内容

握手鉴权（JWT 或 httpOnly Cookie）。

解析并校验 init / audio / stop 消息。

维持 WS 心跳（ping/pong）。

伪流式协调：

收到 stop 后，将当前会话音频片段落本地临时文件（或内存缓冲）。

调用 BE-5（Whisper API，批处理） 获取整段转写。

调用 BE-6（TTS REST，批处理） 获取整段音频。

将整段结果切成小块按顺序下发（模拟 partial/final/tts_chunk）。

断线重连与关闭。

交付标准

前端能 init 成功并上传音频帧。

服务器按协议返回：

partial（用分句切分后的片段文本，后端自行分段）

final（整段最终文本）

tts_chunk（将整段音频拆块下发）

done（会话结束）

断线可恢复，或能关闭。不崩溃

BE-5 ASR 服务（Sprint 1 用 Whisper API：批处理）

内容

对接 Whisper API（REST）：上传整段音频，返回文本。

可选：本地先用简单 VAD（webrtcvad/silero）在 BE-4 侧切段，减少无声区。

返回结构：{ text, segments: [{startMs, endMs, text}], confidence? }。

将 segments 提供给 BE-4，用于合成 partial/final 消息。

交付标准

讲话 → 前端字幕能逐段更新（BE-4 用 segments 切成 partial）。

final 文本包含时间戳（来自 segments 汇总）且顺序正确。

失败时有可读错误，不阻塞 WS。

BE-6 TTS 合成（Sprint 1 用 ElevenLabs REST（付费） + Coqui 预训练（免费））

内容

主线路：调用 ElevenLabs REST，输入整段 final 文本，返回音频文件（mp3/wav）。

免费版：接入 Coqui XTTS-v2 预训练模型（不训练），同样生成整段音频。

将整段音频在 BE-4 侧分块切片，按 tts_chunk 连续下发。

可选：保存整段音频到临时目录或对象存储（记录 audioUrl）

会话结束 → 触发 done 并回填 endedAt/duration。

交付标准：

前端能边收边播（虽然是拆分后的整段音频）。

ElevenLabs 与 Coqui 可在设置里切换（至少通过后端参数或路由 query）。

会话结束时数据库记录完整；若启用 audioUrl，能查询到。

成员1：BE-1 项目初始化 + BE-2 登录认证 + BE-3 口音与会话 
负责全部 REST 接口与数据库层；提供 sessionId 与 历史查询；JWT 鉴权。

成员2：BE-4 WebSocket 控制

成员3：BE-5 ASR 模块
负责实时通道与语音识别；产出 partial/final 字幕并触发 TTS。

成员3：BE-6 TTS 模块 + done 消息 + recordings 落库
负责文本转语音、音频流推送与会话收尾。